中石化巴陵石油化工有限公司环己酮脱氢单元安全隐患治理项目竣工环境保护验收调试时间延期公示

项目名称：中石化巴陵石油化工有限公司环己酮脱氢单元安全隐患治理项目

建设单位:：中石化巴陵石油化工有限公司

公示时间:：2022年6月29日-2023年3月29日

中石化巴陵石油化工有限公司环己酮脱氢单元安全隐患治理项目于2022年3月29日建成竣工，计划于2022年3月30日-6月28日开始调试，因项目预留时间不足，现对项目调试延期进行公示，延期调试时间2022年6月29日-2023年3月29日。

联系人：陈道楷

联系电话：0730-8493059